# Projekta nosaukums

# Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību

**Īstenošanas laiks:** no 2010. gada līdz 2014. gada 30. septembrim

**Mērķa grupa:** studenti, akadēmiskais un vispārējais personāls, potenciālie studenti

**Projekta mērķi**

Vispārējais mērķis: nodrošināt vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību prioritārajās studiju programmās.

Projekta mērķi: attīstīt vides zinību, informācijas tehnoloģiju un pārējo prioritāro studiju programmu spektru atbilstoši vietējās, reģionālas nozīmes vajadzību nodrošināšanai speciālistu sagatavošanā.

**Plānotās aktivitātes**

1. Tehniskā projekta izstrāde ēkas Lielā ielā 14 rekonstrukcijai un aprīkojuma iebūvei.

2. Auditoriju pārbūve un remonts – 30 auditorijas ar koplietošanas telpām Lielā ielā 14.

3. Laboratoriju izbūve studiju korpusā Lielā ielā 14 – 3 laboratorijas.

4. Vienlīdzīgu iespēju principu un universālās vides pieejamības nodrošināšana, izbūvējot koplietošanas telpas prioritāro studiju jomu studentiem Lielā ielā 14.

5. Studiju korpusa Kūrmājas prospektā 13 renovācijas 2. kārtas remontdarbi.

6. Studiju aprīkojuma iegāde Lielā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13.

7. Jauna mēbeļu aprīkojuma iegāde Lielā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13.

8. Bibliotēkas IKT un datu bāzu pilnveide.

9. Publicitātes pasākumi.

10. Projekta vadība un pārraudzība.

**Paredzamie rezultāti**

Projekta rezultātā tiks pilnveidotas 30 auditorijas un 3 laboratorijas, nodrošinot 480 studiju vietas.

**Projekta finansējums**

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 1820514 Ls. Liepājas Universitātes līdzfinansējums 142546 Ls (7,83%), tai skaitā valsts budžeta dotācija 130531 Ls (7,17%). ERAF līdzfinansējums 1547437 Ls (85%). Neattiecināmās izmaksas 17258 LS. Projekta kopējās izmaksas 1837772 Ls.